# Plan de Pruebas de Software

AlLado | Versión vigente: 29/10/2026

Documento de resumen. La matriz completa de casos, IDs, estados, automatización y evidencias se mantiene en Especificaciones/Testing.md y en la Planilla de Test Cases.

# 1. Objetivo y alcance

Verificar los flujos críticos de AlLado, la seguridad por rol y titularidad, la persistencia, los contratos HTTP y la experiencia web y móvil. La plataforma conecta trabajadores y empleadores locales mediante oportunidades, postulaciones, perfiles, notificaciones, valoraciones y comunidad.

Componentes vigentes: backend Spring Boot 3.2.5 / Java 21 / PostgreSQL; frontend web Next.js 16 / React 19; aplicación móvil Expo SDK 57 / React Native; API verificada con Postman y flujos de navegador con Selenium 4.

Fuera de alcance: pagos reales, entrega por redes celulares/SMS y pruebas de carga masiva. Los proveedores externos se verifican con sandbox o stub; la fidelidad del stub se registra como riesgo.

# 2. Estrategia y resultados

La pirámide prioriza pruebas unitarias y de integración rápida, mantiene una capa de API verificable y reserva E2E para flujos de navegador críticos. Estado del consolidado generado el 29/10/2026:

| Capa / suite | Casos | Resultado y límite |
| --- | --- | --- |
| Backend JUnit 5 / Mockito | 218 | 218 PASS; contexto de arranque con H2. No sustituye integración de persistencia sobre PostgreSQL. |
| Frontend web Vitest / RTL | 45 | 45 PASS; npm test genera JUnit XML. |
| Frontend móvil Jest / RNTL | 27 | 27 PASS; la suite de sesión conserva warnings act. Typecheck/lint global bloqueados por error de sintaxis en app/empleador/cuenta/empresa.tsx. |
| E2E web Selenium + axe | 30 ejecutados; 32 en código | Último runtime disponible: 28 PASS y 2 SKIP. TC-NOTIF-003 y TC-ACC-001 compilan, pero no tienen evidencia de runtime. |
| API y persistencia vía Postman | 31 casos | 29 PASS y 2 FAIL en el consolidado; resultados HTTP/capturas asociados a la planilla. La ejecución registrada fue manual; no se adjunta reporte Newman. |

Total consolidado: 351 casos, 347 PASS, 2 FAIL, 0 ERROR y 2 SKIP. Aprobación: 347/349 (99,4 %) de los ejecutados. Los SKIP no se cuentan como aprobados.

# 3. Oráculos y defectos abiertos

Cada caso debe tener un único resultado esperado verificable. Los estados de la planilla reflejan la última corrida registrada; no se infieren del código.

| ID | Resultado observado | Estado |
| --- | --- | --- |
| TC-POS-004 | El backend acepta remuneración negativa; se esperaba HTTP 400. | FAIL / defecto abierto |
| TC-DB-002 | La ejecución no cumple el oráculo de integridad referencial definido en la planilla. | FAIL / defecto abierto |
| TC-SEC-002 | El foro no aísla publicaciones por barrio. | SKIP en E2E / defecto abierto |
| TC-NEG-004b | El backend no rechaza remuneración cero. | SKIP en E2E / defecto abierto |

No cerrar el ciclo de aceptación mientras haya defectos bloqueantes abiertos o casos críticos sin evidencia. Enlazar cada defecto con su Issue y plan de retest.

# 4. Automatización y trazabilidad

La planilla contiene 351 casos con tipo, técnica, capa de pirámide, decisión de automatización justificada, herramienta/ruta del test, resultado y evidencia. Los IDs FEW/FEM/BE se enlazan a XML JUnit/Surefire; los TC de API/BD se verifican con Postman; los E2E se enlazan a clase y método Selenium.

La colección Postman tiene un environment QA separado. No guardar tokens ni contraseñas en archivos versionados; cargar credenciales de prueba en el environment local. El informe Newman no está generado en este corte.

La matriz por requisito y la lista completa de comandos se mantienen en Especificaciones/Testing.md. La planilla oficial es Testing/Planilla de Test Cases v2(2).xlsx.

# 5. Accesibilidad

axe-core Selenium 4.13.0 está integrado como TC-ACC-001 y analiza inicio, login y dashboard de trabajador bajo WCAG 2.2 AA. La clase compila y escribe target/accesibilidad/axe-report.md con regla, impacto, URL, selector y HTML. El runtime QA no estaba activo al generar este documento, así que los resultados axe y Lighthouse, el checklist manual y el cierre de AL-FE-009/010 siguen pendientes.

# 6. Entorno y ejecución

Backend y pruebas unitarias requieren JDK 21 y Maven. La suite backend usa H2 para el test de contexto; las verificaciones de persistencia y E2E usan PostgreSQL QA. Selenium requiere Chrome/Firefox y el frontend Next compilado con NEXT_PUBLIC_API_URL apuntando a la API QA.

Comandos desde la raíz del repositorio:

- JAVA_HOME=<JDK-21> mvn -f Backend/pom.xml test

- cd Frontend/al_lado-app && npm test

- cd Frontend/al-lado-mobile && npm test -- --runInBand

- cd Testing/e2e && mvn test

- Importar Postman_Collection.json y Postman_Environment_QA.json; seleccionar AlLado QA PostgreSQL.

La ejecución E2E completa requiere Backend, PostgreSQL QA y frontend activos. Volver a ejecutar TC-NOTIF-003 y TC-ACC-001 antes de entregar para adjuntar evidencias de runtime.

# 7. Criterios de entrada y salida

Entrada: compilación disponible por componente, esquema y seed QA aplicados, credenciales de prueba cargadas localmente, environment Postman configurado e IDs/datos por caso documentados.

Salida: 100% de casos críticos ejecutados; al menos 95% de aprobación de los casos ejecutados; cero defectos bloqueantes abiertos; resultados y enlaces de evidencia presentes en la matriz; fallos con Issue y plan de retest.

Suspender si el entorno cae o un defecto bloqueante impide más del 30% de casos pendientes. Reanudar después de validar el fix en QA y repetir los casos bloqueados.

# 8. Documentos y artifacts

Plan detallado y matriz: Especificaciones/Testing.md. Backlog: Especificaciones/Issues_Backlog.md. Planilla clasificada: Testing/Planilla de Test Cases v2(2).xlsx. Entregables consolidados: AlLado - Informe de Resultados de Pruebas.pdf, .xml y .xlsx en la carpeta plan_de_pruebas. Environment API: Postman_Environment_QA.json.

Este DOCX sustituye la versión del 22/09/2026, que describía React/Vite, PostgreSQL 15, puertos y IDs de casos ya obsoletos. La integración axe se compiló pero no se ejecutó por falta del entorno QA activo.